苏州高新区政府采购

招 标 文 件

采购编号：SZZC2013-N-G-004号

采购项目：北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装

采购单位：苏州高新区城市维护管理处

苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

二〇一三年十月

前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 | 北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装； |
| 2 | 标段划分情况 | 本项目不分标段。 |
| 3 | 招标代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司 地址：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼 邮编：215004 电话/传真： 0512-68320475，0512-68079725（FAX） 联系人：孙清武 |
| 4 | 招标文件售价 | 人民币叁佰元/份，现金支付，招标文件售出后一概不退。 |
| 5 | 投标保证金 | （1）金额50000元人民币，须在投标截止时间前交至我公司或汇至以下账户，逾期拒收；并在投标截止时间前凭银行凭据至我公司财务处换取投标保证金收据。在投标截止时间前，招标人凭投标人的投标保证金收据原件接受投标人的投标文件，未能出示投标保证金收据原件的投标文件将被拒绝接收。 投标保证金交纳账号： 帐户名：苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司 帐号： 89060154800000375 开户行：浦发银行苏州金阊支行 注：汇款单上需注明投标人名称、采购编号、金额，标段号 （2）保证金收退财务咨询电话：0512-65700355 |
| 6 | 投标有效期 | 开标后六十日内 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，分别装订成册后密封，并在密封处加盖公章，若正、副本有矛盾之处以正本为准。 |
| 8 | 踏勘现场 | 本项目不统一组织踏勘现场，由各投标单位自行踏勘现场，因不踏勘现场，导致的投标费用增加，由投标单位自行承担。 |
| 9 | 答疑会召开时间 地点 | 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于 2013年10月28日9:30前以书面形式递交或传真至苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司。 投标答疑会： 时间：2013年10月28日9:30 地点：苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司（苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼中诚公司二号会议室） |
| 10 | 投标书递交时间 地点 | 2013年11月12日13：00～13：30（北京时间） 苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼二号会议室 |
| 11 | 投标截止时间 | 2013年11月12日13：30 |
| 12 | 开标时间： 开标地点： | 2013年11月12日13：30 苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼二号会议室 |
| 13 | 签订合同地点 | 凭招标代理机构通知 |
| 14 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 15 | 评标方法 | 用综合评分方法得分最高的投标人为预中标人 |
| 16 | 中标服务费 | 领取中标通知时中标人向招标代理机构支付服务费，具体为：按中标总金额的如下比例支付，以国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知2002(1980)号文要求的货物类比例下浮30%计取；含在投标总报价中。 |
| 17 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 18 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）应交未交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标报价表（开标一览表）与投标的其它文件装订在一起的或投标的其它文件中出现总报价的； （五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

目     录

第一章 招标公告

第二章 投标邀请函

第三章 投标人须知

第四章 投标文件格式

第五章 招标书

第六章 合同一般条款

第七章 合同特殊条款

第八章 评标方法、评分标准

苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

关于北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备的招标公告

受苏州高新区城市维护管理处委托，苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司对其所需“北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装”在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、采购项目概况：

（1）采购编号：SZZC2013-N-G-004号

（2）采购项目名称及范围：北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装。

（3）采购技术指标：详见招标文件。

（4）交货及安装期：2014年2月28日前安装调试完毕。

（5）质量要求：合格，确保验收一次性通过。

2、投标人投标资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，能提供本次采购合格产品的企业法人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质或公路工程施工总承包二级及以上资质；

（7）声屏障产品具有合格的性能检测报告；

（8）须为产品的制造厂商或提供产品制造厂商针对本项目授权书；

（9）购买招标文件，满足招标文件的实质性要求；

（10）本项目不接受联合体投标。

注：购买招标文件时投标人须向招标代理机构提供以下资料(带好原件,经核验无误后方可购买，同一品牌只接受一家单位参加报名）：

（1）经办人的单位法人授权书原件（经办人须为投标单位的正式员工，同时须出具社保缴纳证明、劳动合同等相关证明资料）；

（2）公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证及安全生产许可证复印件；

（3）上述资格要求第（6）、（7）、（8）条相应的资料复印件；

（4）生产企业的营业执照的复印件。

3、招标文件发售信息：

（1）发售时间：自招标公告上网发布之日起至2013年11月5日止每日9:00~17：00（节假日除外）

（2）工本费：本套招标文件工本费人民币叁佰元整，售后不退。

（3）发售地点：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼中诚公司代理部

（4）购买招标文件汇款帐号：

帐户名：苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

帐号： 1102021119000252968

开户行：工商银行新区支行

4、答疑安排：

（1）答疑会召开时间：2013年10月28日9:30

（2）地点：苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司招标代理部会议室

（3）地址：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼中诚公司二号会议室

5、投标、开标安排：

（1）投标时间：2013年11月12日13：00~13：30（北京时间）

（2）投标截止时间：2013年11月12日13：30（北京时间）

（3）开标时间：2013年11月12日13：30（北京时间）

（4）投标、开标地点：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼二号会议室

6、招标项目联系人及联系方式：

（1）采购人：苏州高新区城市维护管理处

联系人：王工      联系电话：0512-68089707

（2）招标代理机构：苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

地址：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼    邮编：215004

联系人：孙清武   联系电话：0512-68320475，传真：0512-68079725

7、本次采购的有关信息将在中国政府采购网Http://www.ccgp.gov.cn、江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn、苏州政府采购网Http://www.zfcg.suzhou.gov.cn、苏州《城市商报》上发布，敬请留意。

8、苏州高新区政府采购办公室监督电话：0512-68751335

苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

2013年10月23日

# 第二章     投标邀请函

：

受苏州高新区城市维护管理处委托，苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司对 “北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装”在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、采购编号：SZZC2013-N-G-004号

2、采购内容：北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装；

3、购买招标文件时间：自招标公告发布之日起至2013年11月5日止每日9:00~17：00（节假日除外）；

4、购买招标文件地点：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼中诚公司代理部

5、投标时间：2013年11月12日13：00~13：30

6、投标截止时间：2013年11月12日13：30（北京时间）

7、开标时间：2013年11月12日13：30（北京时间）

8、投标、开标地点：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼二号会议室

9、联系单位：

（1）招标代理机构： 苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

地    址：苏州市西环路2115号姑苏区市民活动中心九楼

邮政编码： 215004

电    话：0512-68320475，传真：0512-68079725

联 系 人：孙清武

（2）采 购 人：苏州高新区城市维护管理处

联系人：王工      联系电话：0512-68089707

请贵单位购买本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司

2013年10月23日

第三章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司。

2. 词语释义

2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人) 。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(中标人)。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天： 日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

3. 合格投标人条件

见招标公告。

4. 投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5. 投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 联合投标

本项目不接受联合体投标。

7、资格审查：在采购项目评标前，评标委员会成员认真核对、检查资格性和符合性等有关条款，实质性响应的供应商进入比较与评价程序。

三、 招标文件的说明

8. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的投标人。

9.2投标人的询问通知不得迟于前附表第9项中规定时间前使招标代理机构收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理机构收到。

10. 招标文件的修改

10.1在投标截止时间前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2招标代理机构对招标文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

11. 投标答疑会

11.1投标人应派代表于前附表中所述时间和地点出席投标答疑会。

11.2投标答疑会会议记录包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，会议记录的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、投标文件说明

12． 提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

14. 投标文件的组成

14.1投标书一（报价部分）：

14.1.1法定代表人授权委托书；

14.1.2投标函；

14.1.3开标一览表(统一格式，用于唱标)；

14.1.4投标报价明细一览表；

14.1.5商务偏离表；

14.1.6投标人法人营业执照副本复印件；

14.1.7投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.8投标人授权委托书及被授权人身份证复印件。

14.2投标书二（技术部分、资格证明文件）：（投标书二中不得出现投标总报价）

14.2.1技术部分：

14.2.1.1设备清单表；

14.2.1.2设备技术参数响应对照表；

14.2.1.3本项目的施工组织设计方案；；

14.2.1.4产品质量承诺；

14.2.1.5设备的技术服务、售后服务体系与维保方案；

14.2.1.6产品彩页或宣传样本；

14.2.1.7对本次投标的详细说明(投标单位视需要自行编写)；

14.2.1.8招标文件要求的其他技术资料。

14.2.2资格证明文件：

14.2.2.1关于投标的声明函（格式见附件）；

14.2.2.2投标单位情况表（格式见附件）；

14.2.2.3投标人法人营业执照副本复印件；

14.2.2.4投标人税务登记证复印件；

14.2.2.5现场勘查确认单（格式见附件）；

14.2.2.6投标人法定代表人身份证复印件；

14.2.2.7投标人授权委托书及被授权人身份证复印件；

14.2.2.8开户银行资信证明（如有）；

14.2.2.9资质证书、及相关人员证书；

14.2.2.10招标文件要求提供的相关主要设备生产制造厂对本项目的授权证书及质保书；

14.2.2.11主要设备生产制造厂的营业执照副本复印件。

14.2.2.12最近年份的财务会计报表；

14.2.2.13采购单位盖章的现场勘察确认函（盖章原件）；

14.2.2.14其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

14.3投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

注：投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

14.4投标单位在递交投标文件的同时还需向公证处公证员提供如下资料：

14.5.1投标人《营业执照》副本复印件；

14.5.2授权委托书（如有授权）复印件；

14.5.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.5.4投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

以上资料必须与投标文件中的内容完全一致。

15. 投标文件编制要求

15.1投标文件按上述14.1-14.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15．3投标报价（编制）要求的说明

15.3．1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.3．2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

15.3．3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.3．4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

15.3．5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.3．6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16. 投标文件的份数和签署

16.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第7项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法人代表（或授权委托人）加盖公章或签名的文件必须按要求加盖公章或签名，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

16.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明 。

17. 投标保证金

17.1投标人应向招标代理机构提交见前附表第5项规定的投标保证金。

17.2投标人交纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达规定保证金账户并换取收据，逾期拒收。

17.3投标保证金可采取下列任何一种形式：银行本票、汇票、银行转账、或直接以现金解缴至前附表第5条所示账户,并到苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司财务处换取收据。

17.4未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标代理机构将拒绝其投标文件。

17.5落标人的投标保证金，将在该招标项目中标通知书发出后，由保证金收取部门在收到原投标保证金收款收据后，以银行电汇或转帐等方式在五个工作日内予以退还（无息）。中标人的投标保证金将在采购方与中标方签订的合同生效后由保证金收取部门在收到原投标保证金收款收据后，以银行电汇或转帐等方式在五个工作日内予以退还（无息）。

17.6发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

17.6.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

17.6.2 中标人无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

17.6.3 中标人不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

17.6.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

18. 投标文件的有效期

18.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

20. 投标文件的密封及标记

20.1投标书一（报价部分）须单独装订单独密封，并加盖公章；投标书二（技术部分）、投标书三（资格证明文件）装订成一册（或分册装订）并密封。各密封袋的封皮上写明招标编号、招标单位名称、招标项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人法定代表人或其授权委托人的签字或盖章及投标人公章。

20.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。

21. 投标截止时间

21.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表第10项规定的投标地点。招标代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.2在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

21.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，招标采购单位应报告政府采购主管部门按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。投标人的原投标文件招标代理机构将不予退还。

22.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

22.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。

22.4开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

六、 开标和评标

23. 开标

23.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购人、投标人代表及相关方面代表参加。

23.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议，并向公证员提交投标文件时出示投标保证金收据（原件）。未向公证员出示投标保证金收据（原件）的，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。

23.3开标时由公证员查验投标文件密封标志情况并公证，确认无误后由招标工作人员当众拆封唱标。

23.4招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认。

23.5投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

24. 评标委员会或评标小组

24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位依法组建；

24.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选人名单，或者受招标代理机构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

24.2.4向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合财政部门的投诉处理工作。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26. 对投标文件初审

26.1开标后，评标委员会将首先审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

26.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7其他被评委会认定无效的情况。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量（包括品牌）、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.3招标文件提供的材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

26.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改。

26.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.5.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致时的，

以开标一览表（报价表）为准；

26.5.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.5.3如果单价乘数量不等于总价，数量符合招标文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以详细评审，也不得标；

26.5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26.5.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

26.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27. 投标的澄清

27.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标代理机构有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

27.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

27.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

28．废标

28.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标人 。

注：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条前款规定执行。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人规模、经营年限以及所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素:

29.2.1交货状态和交货期；

29.2.2零配件价格及维修服务措施；

29.2.3货物设备出厂验收情况；

29.2.4投标人的资信情况和履约能力；

29.2.5投标人的供货状况及销售业绩及服务措施；

29.2.6投标人提供的其他优惠条件；

29.2.7参与苏州市政府采购工作的态度及信誉。

29.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标人的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标候选人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

30.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标人如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告发布之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)，招标代理机构有权对该质疑不予答复。

30.3在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、项目或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并在标书有效期内另行评定中标者。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3招标代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

33. 合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。中标人必须在接到采购人的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实

施意见。

八、其他事项

34. 中标服务费

35.1中标人须按前附表第16条的规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构有权从其投标保证金取得相应金额的赔付，并保留诉讼的权利。

35. 监督和公证

36.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2招标代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

# 第四章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及安装、调试、人工、机械、保险、劳保、各种税费、中标服务费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，并提供    年的免费保修期。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标人。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳      元的投标保证金；

9、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件规定的标准向招标代理机构支付中标服务费；无条件配合采购单位完成本项目的所有工作。

10、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正四副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

11、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式2、（投标人）法人委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司组织实施的编号为                        号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：     年    月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

采购编号：                号           项目名称：

投标人名称（公章）：                        	单位：人民币：元

| 序号 | 项目名称 | 综合单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） 小写（¥： ） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |
| 投标优惠条款说明： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：不得修改本表格的格式，否则视为不实质性响应。在合同履行过程中综合单价不变。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月     日

格式4、投标报价明细表

投标报价明细表

投标人名称（公章）：

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 设备、材料名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总计：人民币（大写） ；小写（¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

注：1、上述参考格式，投标报价明细表格式由各投标单位自制。

2、现有钢管护栏由投标单位负责拆除并回收，残值抵扣造价。价格由投标单位自行测算，并在报价明细表中进行报价。

格式5、投标设备清单表

投标设备清单表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

格式6、设备技术参数响应对照表

设备技术参数响应对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标技术指标 | 投标产品技术参数 | 选择项 （符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须详细列明。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

格式7、类似项目一览表

已完成的类似项目业绩一览表

投标单位名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 项目开竣工日期 | 合同金额（万元） | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

格式8、商务偏离表

商务偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货及安装时间 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                        年  月  日

格式9、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日    期：    年	 月 	日

(2)、企业情况表

企业情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2012年 万元 |  |
| 实现利润 | 2012年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近5年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近5年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的项目师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

(3)、开户银行资信证明

银行资信证明

鉴于                     （单位名称）将于     年    月    日参加苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司组织实施的编号为                     号的招标活动，本银行提供以下证明：

（单位名称）在本银行开设基本结算账户，开户许可证号码为                      ，账户号码为                             ，开设此账号的时间为   年  月   日，开具本证明日该账户的余额为           元。

本银行对本证明的真实性承担责任。

银行名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

银行地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：       年    月    日

第五章 招标书

受苏州高新区城市维护管理处委托，苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司对“北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装”在国内组织公开招标。

一、采购编号：SZZC2013-N-G-004号

二、采购项目名称：北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障设备采购及安装。

三、采购清单及要求：

（一）北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）安装声屏障的范围：

北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）需要安装声屏障的范围，北侧桩号K6+128.8~K7+722段，全长1593.2米。南侧桩号K6+64.7~K7+722段，全长1657.3分别设置声屏障，总长度约为3250.5米（实际安装数量不大于总长度）。

（二）采购数量及要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北环快速路西延（寒山桥-长江路匝道）声屏障 | 高度3米，其他技术要求见招标文件以下要求 | 3250.5 | 米 |  |
| 2 | 拆除现有钢管、护栏并回收 | / | 1 | 项 |  |

（三）技术要求：

（1）声屏障高度为3米；

（2）立柱采用Q235B  HW125*125 H型钢；

（3）声屏障厚度为80mm；

（4）上下部采用铝合金吸声板；

（5）下吸声板高度为1.0mm，面板采用670mm铝板，表面圆孔冲孔，波浪形折弯，增加强度；背板采用1.2mm镀锌板；内填48K离心玻璃棉，以起到吸声降噪效果；

（6）上吸声板高度830mm，面板采用1.0mm铝板，表面大百叶孔冲孔；背板采用1.2mm镀锌板；内填48K离心玻璃棉，以起到吸声降噪效果；

（7）中部透明隔声板高度1400mm，铝合金外框，采用10mm亚克力，透光性强不阻碍视线。

（8）屏体颜色由施工方提供色板供采购单位选择确认，价格不调整。

（9）具体要求详见设计图纸。

（四）声屏障设计及制作要求：

1、力学性能：对所有固定螺栓、法兰钢板、屏体的结构强度均需达到95kg/m2的均布抗风压荷载，即苏州地区距地面10m高度左右风力。苏州100年一遇风压为0.5KN/m2

2、声学性能：

（1）声屏障插入损失10~12dB(A)；

（2）隔声量>30dB(A)；

（3）吸声屏吸声系数125~4000HZ的范围内≥0.70。

3、材料性能要求：

吸声材料采用容量48kg/m3离心玻璃棉，外包防水玻纤布，厚度0.15mm。隔声板框用1.0mm厚铝板加工。

立柱采用125*125*6.5*9mm热轧H型钢。防跌落绳用ø4不锈钢丝绳。弹簧片采用镀锌板-δ2.护面板采用1.0mm厚铝板制作。

4、防腐要求：对所有黑色金属材料全部热镀锌后外表用纯树脂静电喷涂，涂层大于60μm，使用寿命大于20年。

5、吸声屏体表面用纯树脂静电喷涂，颜色采用浅灰色，涂层≥60μm。

6、安装温度为15~35℃时，窗框插入H型钢立柱长度为30mm。

7、安装时插入H型钢立柱的屏体与立柱间的间隙不大于50mm。

8、H型钢立柱安装完毕后，为防止钢板底部积水、螺栓锈蚀，除锈后涂刷环氧低表面处理涂料。干膜厚度要求≥45μm，干燥时间（25℃）24小时，干燥后涂刷两道面漆，颜色采用浅灰色。

9、制作要求：

（1）声屏障安装前需依照设置范围对预埋件位置进行复测，确保安装孔位与预埋件相对应。

（2）对所有的焊点、刀口需打磨平整做好保护措施。

（3）对所有的连接点必须牢固，对立柱、屏体加工结束后做好表面防护措施，防止划伤、撞弯。

（4）种植螺杆的设置必须避让接线箱及各类立杆的预埋件，在不可避让的情况下，可适当加长底钢板，尽量做到对称延伸。

（5）H型钢中心设置标准间距为2000±5mm，深度为200mm。非标准路段间距可按1800±5mm、1500±5mm设置。按此原则设置有困难的特殊路段另行商定。

（6）立柱安装前必须清除防撞墙上表面的砼浆等杂物。

（7）立柱安装、调整要求与防撞墙表面上表面高度一致并且要求垂直于防撞墙上平面，垂直度误差为立柱高度的0.5%。

（8）所有零件、组件在组装、运输、现场安装过程中应注意对构件表面的保护，不允许产生压痕、划痕。

（9）在防撞墙的伸缩缝位置的H型钢，翼板进行加宽处理，向伸缩缝方向加宽50mm。

（10）上百叶吸声屏冲缝宽20mm，长180mm，下吸声屏体冲ø4圆孔，面板压槽加强处理。

（11）如遇到屏障体与原有交通设施（灯杆等）交叉时，应进行实地测量，核定避让方式及尺寸，保证声屏障的尽量连续、平整。

10、在桥梁伸缩缝处必须考虑桥梁伸缩量，采用加宽立柱法，不可出现冬季掉屏、夏季拱屏现象。

11、具体要求详见设计图纸。

注：1、本项目不接受进口产品投标。

四、应符合的技术标准：

1、引用标准

1）《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》GB/T3096-96

2）《声屏障声学设计及测量规范》HJ/T90-2004

3）《混响室法—吸声系数的测量规范》GBJ47-83

4）《钢结构工程施工二级验收规范》GBJ47-83

5）《钢结构设计规范》GB50017-2003

6）《钣金件通用技术标准》（Q/JBEC）

2、材料要求：

1）综合技术指标须达到国家相关行业产品标准。

声学性能良好，高效吸声降噪，吸声材料的吸声性能按GBJ47-1983《混响室法吸声系数测量规范》测定，在125HZ，250HZ，500HZ，1000HZ，2000HZ，及4000HZ等频率下，吸声系数应分别不低于0.25，0.40，0.80，0.85,0.95;声屏障隔声量按GBJ75-1984《建筑隔声测量规范》测定,应不低于30dB。

2）、吸声材料防火性能按GBJ624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》测定应为A级。

3)、吸声材料应耐冻融；耐冻融性能按149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中3.2.4耐冻融实验方式进行，循环30次后试件应无剥落、开裂、起层等现象。

4）吸声材料应耐腐蚀、耐老化；能在露天环境裸露使用；耐高低温、抗酸碱侵蚀；吸声材料耐候性能按JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》中附录C的实验方法测定，实验后，试件表面应无裂纹、粉化、剥落等现象。

5）吸声材料是影响降噪效果的主要因素，所以，很好的选择材料是至关重要的。综合考虑各种因素，要达到好的吸声降噪效果，同时又要有很好的物理性能及力学强度、耐候性，还要价格合理，所以本工程选择离心玻璃棉板，密度为48㎏/m3,这种离心玻璃棉具有容重轻，憎水性优良，吸声系数高、施工方便，属于不燃物等优点。

五、综合说明及其它要求：

1、各投标单位在递交投标文件时须提供高度为3米的声屏障实样样品一个单元及主材小样（包括立柱、亚克力板、铝板、上下吸声板、种植螺杆、离心玻璃棉、不锈钢丝绳、弹簧片、护面板等），须贴好注明样品名称及投标单位名称的标签。未递交样品者，评分标准中样品分将不得分。（开标前，根据采购单位要求安装于采购单位指定地点）

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、本次采投标人应对以下内容进行报价，包括全部设备及材料、有关部门检测以及运输、机械、仓储、保险、运费、劳保、安装、调试、各种税费、专利技术以及质保期间的一切费用。

4、如中标单位实际交货期超过本次招标文件要求所规定的时间期限，采购方有权保留行使没收供货方的履约保证金、取消其中标供应商资格的权利。

5、投标供应商须提供本次招标中标后，合同部分或全部不可转包承诺书，如发现中标供应商私自转包即刻取消其中标供应商资格、没收所交纳的履约保证金，并将被列入苏州市政府采购不诚信单位名单，一至三年内不得参加政府采购活动。

6、本次采购的质量保证期≥24个月。质保期内成交商要及时响应采购方对产品提出三包要求，并提出相应的服务承诺，如质量出现问题成交商包修、包退、包换、一切费用由成交商承担。中标方应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，4小时以内完成采购人提出的维修或更换要求。

7、安装及调试要求

（1）所有标的物的施工安装须符合国家规范要求，投标响应文件中需要编制施工组织设计（含安装规范、施工方案、文明施工措施、安全措施、调试方法、开工时间、安装时间、调试时间、交付使用时间、验收方法等）；

（2）供方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；施工人员的安全由中标方负责，采购方免责；

（3）供方负责保管、看护现场的设备及附件直至完成安装调试后交付采购方；

（4）供方负责安装设备等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格；

（5）供方施工工人、施工机械或在运输装卸中对其他工程及邻近设备、管线、绿化等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

（6）无论安装、调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾；

（7）供方负责并承担安装、调试期间设备、人员等安全责任。

8、关于报价的说明：

（1）报价包括全部设备、材料、安装辅助材料、安装就位、调试、人工、通过试运行、机械、仓储（含现场保管费）、保险、运费（含二次搬运）、卸货、施工用水电、措施费用、各种税费、劳保、专利技术、备品备件及质保期间等一切费用。乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用和损耗，均视为已包含在综合单价中，结算时不再另行增加费用。投标报价时，应考虑与其他相关单位的配合管理费用。

9、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

10、投标单位所投主要产品在市场上有一定占有率。

11、中标后，采购单位有权指定相关部门对封样样品进行检测，相关检测费用由中标单位承担。如果样品检测不合格，采购单位有权拒绝签订合同或中止合同，相关损失由中标单位承担，并赔偿采购单位损失。

12、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经采购方代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

13、验收：

（1）投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

（2）投标设备由采购方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，经甲方、监理及乙方共同验收合格后方能进场；

（4）设备安装调试完成后，需经监理验收合格，同时，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算；系统设备的整体调试验收需经现场甲方、监理、乙方及其他有关部门验收合格；

（5）验收合格后中标单位须向采购单位提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书并提供相关技术培训。

14、知识产权：

中标方应保证采购方免除且中标方承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

15、本次采购不接受进口产品。

16、交货及安装期：2014年2月28日前安装调试完毕。

17、质量要求：合格，能保证验收一次性通过。

18、无论中标与否，招标方不承担投标方的任何费用，所有投标文件均不退还。

19、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构书面通知为准。

第六章 合同一般条款

一、合同文件

1.  合同文件适用法律

1.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2.  合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3. 合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4.  完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.  质量保证

5.1  乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

6.  包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.  伴随服务

7.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8.  标的物的交付

8.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.  检验和验收

9.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4  如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10.  对标的物提出异议的时间和办法

10.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符

合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11.  合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.  甲方违约责任

13.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14.  乙方违约责任

14.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15.  不可抗力

15.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16.  索赔

16.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

八、履约保证金

17.  履约保证金

17.1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定或甲方要求提供相应的履约保证金。

17.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

17.3履约保证金待设备全部安装完毕并验收合格且在中标人向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。

九、合同的解除和转让

18.  合同的解除

18.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

18.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

18.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

18.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

18.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.  合同的转让

合同的部分或全部均不得转让。

十、合同的生效

20.  合同的生效

本合同在双方签字盖章后，经政府采购管理部门备案后生效。

十一、争议解决

21.  争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

22.  合同份数。

本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。

23.  未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 第七章 合同特殊条款（格式）

根据苏州高新区政府采购招标编号SZZC2013-N-G-004号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                           事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币                      ，包括全部设备、辅助材料、安装就位、调试、人工、机械、仓储（含现场保管费）、保险、运费（含二次搬运）、卸货、施工用水电、各种税费、劳保、专利技术、备品备件及质保期间等一切费用，折合综合单价         元/米。

2、付款步骤：

（1）进度款支付：实行先施工后付款，每个月15号时支付上月已完成安装金额的60%，项目经竣工验收合格后付至中标金额的70%，审计完成后支付至审定价的80%；剩余20%分两年付清（每年10%）

（2）每次付款均由中标单位向采购方提供以下凭据后14日内，由采购方支付相应价款。

（3）付款凭据：

A、合格的发票。

B、由供需双方及招标代理机构盖章的《苏州高新区政府采购合同履行验收报告》。

（4）审计时，中标单价不变，仅对工作量进行审计，相应审计费由中标单位支付，含在合同总价中。

3、付款方式：银行汇票或转帐支票。

4、发票可分安装和货物。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格的设备及材料；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），苏州高新区政府采购管理部门加盖备案章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交壹份备存。

第八章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最多的投标人为预中标人。综合评分得分相同的，投标报价较低的为预中标人；得分且投标报价相同的，技术指标较优的为预中标人。综合评分的主要因素为：价格、产品技术、财务状况、信誉、安装技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，当评标委员会成员数大于五名（不含五名）时，去掉最高和最低分后对其余的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分；当评标委员会成员数不大于五名（含五名）时，则直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。

二、综合评分标准：

（一）投标报价（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为40%）（四舍五入保留小数点后两位）

投标报价不超过采购预算价的为有效报价。

(二)技术质量（30分）：

1、产品的生产方案及工艺流程（3分）：

具有完整详细的生产方案1分；具有详细的生产工艺流程1分；产品质检要求1分；

2、产品质量控制及承诺（ 7分）：

质量保证网络图1分；制作工序质量控制1分；外观检验内容1分；声学性能检验内容1分；物理性能检验内容1分；产品质量承诺2分

3、关键产品制造工艺的先进性及适用性（2分）：

防雨防尘制造工艺0.5分；安全措施制造工艺0.5分；提高降噪效果的施工工艺得1分

4、材质的性能（力学性能、声学性能、耐腐蚀性能、温度适应性）（4分）：

力学性能是否能承受850pa风压得0.5分；使用寿命25年以上得0.5分；耐温性-50～+50℃得0.5分；声学性能：平均降噪12分贝以上得0.5分，吸声系数0.95及以上得1分，隔声量30分贝以上得1分

5、产品的技术要求符合性（9分）：

评委根据投标文件中产品样本或技术规格为依据，针对产品技术参娄的符合性进行打分。所投产品的技术参数符合或高于招标文件的要求得9分，其技术指标若出现负偏离，由评委酌情扣分，但技术参数不允许有实质性的偏离。

6、施工方案与安全保证措施比较（5分）：

（1）针对本项目的具体施工方案比较（2分）；

（2）针对本项目的施工安全保证措施比较（3分）。

(三)样品（一个单元样品----高度3米的声屏障）（15分）：

1、产品结构的符合程度比较，最高6分；

2、质量工艺比较：最高5分；

3、产品主辅材料质量比较：最高4分

（四）售后服务（5分）：

1、售后服务及保障（2分）

售后服务的快速反应能力在4小时内且最快的得1分；在工程所在地是否有常驻机构，1分

2、具有详细保证质量服务的措施及承诺  3分

（五）公司综合实力（8分）：

1、投标单位的综合实力情况比较（3分）：

2、针对本项目配备的项目经理比较（3分）：

一级注册建造师：3分；二级注册建造师：2分；其他情况：1分；

注：提供项目经理（注册建造师）证书、安全B类考核证复印件，未提供安全B类考核证不得分。

3、投标单位为2013年度苏州市政府投资建筑工程预选承包商名录内企业的得2分。

- 投标文件的规范性、完整性（1分）。

- 其他优惠承诺（1分）。

注：1、报价超过采购预算的将不得标。

2、付款方式、交货期如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件；

（全文完）